****

**Администрация**

**Громовского сельского поселения**

**Приозерского муниципального района**

**Ленинградской области**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«07 » апреля 2025 года № 121

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Громовском сельском поселении на 2025 – 2030 годы», утвержденную постановлением администрации от 18.12.2023 г. № 398

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, администрация Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Громовском сельском поселении на 2025 – 2030 годы», утвержденную постановлением администрации от 18.12.2023 г. № 398, согласно приложению к данному постановлению.

2. Начальнику сектора экономики и финансов администрации Громовского сельского поселения при формировании среднесрочного финансового плана Громовского сельского поселения на 2025-2030гг. предусматривать ассигнования на реализацию мероприятий.

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.П. Кутузов

Исп. Сайфулина Н.Р. 99-470

РАЗОСЛАНО: Дело-1, КФ-1, Ленинформбюро-1, Прокуратура-1

1. УТВЕРЖДЕНО
2. постановлением администрации
3. Громовского сельского поселения
4. от 07.04.2025 г. № 121

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Громовского сельского поселения

Приозерского муниципального района Ленинградской области

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности**

**в Громовском сельском поселении»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализации | 2025-2030 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава администрации Громовского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | Специалисты администрации поселения и (или) иные главные распорядители и получатели средств местного бюджета поселения, являющиеся ответственными за разработку и реализацию программы (подпрограмм), входящей в состав муниципальной программы. |
| Участники муниципальной программы | Управляющие организации и подрядные организации, которые определяются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цели муниципальной программы | Поддержание устойчивой работы объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры  Оказание содействия развитию инфраструктуры муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Громовского сельского поселения в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания;  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности (актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения)  Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества  Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имуществ  Энергосбережение в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов  Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Не предусмотрено |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем бюджетных ассигнований государственной программы составляет 6227,73 тыс. руб., в том числе:  2025 год -4 513,03 тыс. руб.  2026 год - 1 714,7 тыс. руб.  2027 год - 0, 00 тыс. руб.  2028 год - 0,00 тыс. руб.  2029 год –0,00 тыс. руб.  2030 год - 0,00 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели государственной программы, - всего, в том числе по годам реализации | 1. Налоговые расходы не предусмотрены |

**Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

В настоящее время население в Громовском сельском поселении составляет 2 166 чел. Площадь поселения 532,434 км².

Громовское сельское поселение расположено в центральной части района, восточной границей выходит на берег Ладожского озера, южной — на берег Суходольского озера. В состав поселения входит остров Коневец.

В Громовском сельском поселении расположено 12 населенных пунктов - п. Громово – административный центр. п. ст. Громово, п. Владимировка, п. Портовое, п. Яблоновка, п. Приладожское, п. Славянка, п. Соловьево, п. Новинка, п. Гречухино, п. Красноармейское, п. Черемухино.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Громовского сельского поселения характеризу­ется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования природных ресурсов, и как следствие, снижения уровня загрязнения окружающей среды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

Планово-предупредительный ремонт се­тей и оборудования систем водоснабжения, комму­нальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ве­дет к снижению надежности работы объектов комму­нальной инфраструктуры, к увеличению затрат на их содержание и снижению благоустроенности территорий.

Неэффективное использование природных ресур­сов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей:

Ветхое состояние водопроводных сетей и сетей канализации. Велики утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Громовского сельского поселения позволит:

- обеспечивать более комфортные условия проживания населения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории Громовского сельского поселения.

**Приоритеты и цели государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

1. Одним из приоритетов жилищной политики Громовского сельского поселения является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности коммунальных услуг для населения.

Реализация муниципальной программы позволит:

- привлечь средства областного бюджета, бюджета поселения для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- использовать бюджетные средства для выполнения мероприятий по модернизации систем отопления, водоснабжения и водоотведения;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение высокого качества в достаточном количестве;

- обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- снижение уровня потерь питьевой воды;

- увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества;

- компенсация части затрат при оказании услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение затрат.

В целом реализация данной муниципальной программы к 2030 году позволит повысить эффективность работы жилищно – коммунального комплекса в целом.

- создаст условия для предоставления коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан (потребителей услуг).

- снизит потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечит рациональное использование природных ресурсов;

- улучшит экологическое состояние территории Громовского сельского поселения.

**Комплекс процессных мероприятий программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной**

**инфраструктуры и повышение энергоэффективности в**

**Громовском сельском поселении на 2025 – 2030 год»**

Состав мероприятий муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2030 года включительно.

1. Показатель «снижение количества аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, ед/км» - отражает надежность объектов коммунальной инфраструктуры;
2. Показатель «снижение износа объектов теплоснабжения, %» - отражает уровень качества обслуживания сетей;
3. Показатель «доля удельного веса объектов теплоснабжения, нуждающихся в замене, капитальном ремонте, %» - отражает уровень обеспеченности централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок;
4. Показатель «качество жилищно – коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, %» – отражает уровень обслуживания организации жилищной сферы с учетом перспективных нагрузок, определяющие резервы повышения технологической эффективности и снижение себестоимости предоставляемых услуг.

План реализации муниципальной программы представлен в Таблице 2.

Программа реализуется за счет средств бюджета Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, средств областного бюджета.

Информация о ходе реализации муниципальной программы согласно Таблице 3 предоставляется ежеквартально.

Налоговые расходы программой не предусмотрены.

**Риски при реализации муниципальной программы.**

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски реализации программы:

- законодательные риски, которые возникают вследствие несовершенства, отсутствия или изменения правовых актов, а также их несогласованности, что обуславливает неправомерность выполнения мероприятий или нецелевое использование финансовых средств;

- увеличение цен на товары и услуги в связи с инфляцией и как следствие невозможности закупки товаров и выполнение услуг в объемах, предусмотренных показателями мероприятий программ.

В целях минимизации вышеуказанных рисков при реализации программы ответственный исполнитель программы:

- обеспечивает своевременность мониторинга реализации программы;

- вносит изменения в программу в части изменения (дополнения)исключения мероприятий программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- вносит изменения в программу в части увеличения объемов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации программы;

- применяет индекс потребительских цен при корректировке программы при формировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.

К внутренним рискам относятся:

- риск не достижения запланированных результатов.

Этот риск минимизируется путем полного раскрытия для общества результатов реализации муниципальной программы, а также усиления личной ответственности сотрудников за достижение запланированных результатов их выполнения.

**Показатели эффективности Программы.**

Решение указанных задач и достижение целей муниципальной программы позволит к 2030 году достигнуть следующих результатов:

- снизить количество аварий и повреждений на единицу масштаба объекта – до 0,20 ед/км;

- снизить износ теплосетей до 60 %;

- уменьшить долу удельного веса теплосетей, нуждающихся в замене, капитальном ремонте до 40%;

- увеличить качество жилищно – коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат до 10%.

Таблица 1

к приложению

Целевые показатели муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в Громовском сельском поселении на 2025 – 2030 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы |  | Значения целевых показателей | | | | | | Справочно:  базовое значение  целевого показателя  (на начало реализации муниципальной программы) |
| По итогам первого года реализации  2025г | По итогам второго года реализации  2026г | По итогам третьего года реализации  2027г | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Показатель 1, тыс.руб | | | | | | |  |  | |
| 1 | Субсидии юридическим лицам | плановое значение | 895,4 | 1 514,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  | 895,4 | 1 514,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Показатель 2, тыс.руб | | | | | | | | | |
| 2 | Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | плановое значение | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

к Приложению

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в Громовском сельском поселении на 2025 – 2030 год»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | | | | | | | |
| всего | | местный бюджет | | областной бюджет | федеральный бюджет | | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
| Муниципальная программа ««Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение  на 2025-2030гг» | Администрация Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области  Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 2025 | | | 895,4 | 895,4 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | | 1 714,7 | 1 714,7 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по муниципальной программе |  | 2025-2030 | | | 2 610,1 | 2 610,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергической эффективности»** | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Администрация Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2025 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | | 200,0 | 200,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2025-2030 | | | 200,0 | 200,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Субсидии юридическим лицам | Администрация Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области | 2025 | | | 895,4 | 895,4 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | | 1 514,7 | 1 514,7 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2025-2030 | | | 2410,1 | 2410,1 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Приобретение автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) для резервного энергоснабжения котельной в пос. Владимировка | Администрация Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области  Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 2025 | | | 737,0 | 95,9 | 641,1 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2025-2030 | | | 737,0 | 95,9 | 641,1 | | 0,0 | 0,0 | |
| Капитальный ремонт здания котельной в части замены котла КВм-1,6 МВт с ТШПМ в котельной п. Громово | Администрация Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области  Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | 2025 | | | 2880,63 | 374,49 | 2506,14 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2026 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2027 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2028 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2029 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2030 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 2025-2030 | | | 2880,63 | 374,49 | 2506,14 | | 0,0 | 0,0 | |
| Итого по муниципальной  программе |  | 2025-2030 | | | 6227,73 | 3080,49 | 3147,24 | | 0,0 | 0,0 | |

Таблица 3

к Приложению

Информация

о ходе реализации муниципальной программы /подпрограммы

«наименование программы /подпрограммы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1... |  |  |  |  |

2.Достижение целевых показателей

*(ежегодно нарастающим итогом)*

за период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Приложению

Расходы на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности

в Громовском сельском поселении на 2025 – 2030 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги,  показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | |
| план | факт | сводная  бюджетная роспись  на 1 января  отчетного года | сводная  бюджетная роспись  на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Показатель объема услуги: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

Методика

оценки эффективности муниципальной программы

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ.

2. Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

3. Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

4. В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

5. Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

6. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю [<1>](consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D) в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

8. При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

9. В случае если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации Программы.