Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2018год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –2018 год**

от 26 декабря 2017 года № 452 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в

муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2018 год».

от 28 марта 2018 года № 81 « О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в

муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2018 год», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 26.12.2017 года № 452».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| Областной закон | планируемое на 2018 год | фактическое за 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Областной закон от 14 декабря 2012 года « 95-оз « О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления».Областной закон от 14 декабря 2012 года « 95-оз « О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления». |  | **Подпрограмма « Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»** | **2024.0** | **2023,8** |  |
|  | - областной бюджет | **1 449.0** | **1449,0** |  |
|  | - местный бюджет | **575.0** | **574,8** |  |
|  | - прочие источники | **-** |  |  |
| **1.** | **Благоустройство** |  |  |  |
| 21.1 | ***Установка Цветников и малых архитектурных форм в п.ст. Громово*** | ***234,0*** | ***234,0*** |  |
|  | - областной бюджет | 185,3 | 185,3 |  |
|  | - местный бюджет | 48,7 | 48,7 |  |
| 21.2 | ***1. Подготовка территории под детскую площадку*** ***2. Установка детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм в п. Приладожское*** | ***266,0*** | ***266,6*** |  |
|  | - областной бюджет | 174,7 | 175,3 |  |
|  | - местный бюджет | 91,3 | 91,3 |  |
| 1.3 | ***Ликвидация несанкционированных свалок: Кладбище, пляж пос. ст. Громово, Яблоновка, Приладожское*** | ***28,3*** | ***28,3*** |  |
|  | - областной бюджет | 12,5 | 12,5 |  |
|  | - местный бюджет | 15,8 | 15,8 |  |
| 1.4***2.***7  | ***Ремонт (отсыпка, профелирование) поселковых грунтовой дороги п.Портовое переулок Дачный******Ремонт (отсыпка, профелирование) поселковых грунтовых дорог*** ***п. Красноармейское******Ремонт отсыпка грунтовых дорог в п.Потровое*** | ***1374,0*** | ***1373,8*** |  |
|  | - областной бюджет | 1023,0 | 1023,0 |  |
|  | - местный бюджет | 351,0 | 350,8 |  |
| 1,5 | **Устройство дренажа по ул. Строителей д.8 п.ст. Громово** | **121,7** | **121,7** |  |
|  | - областной бюджет | 53,5 | 53,5 |  |
|  | - местный бюджет | 68,2 | 68,2 |  |
| Областной закон Ленинградской области от 15.01.2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 2 |  | ***1430.6*** | ***1430.6*** |  |
|  | ***Устройство проезда от д.5 до д. 5А по ул.Центральная в п.Громово Приозерского района Ленинградской области*** | ***1 030.6*** | ***1 030.6*** |  |
|  | - областной бюджет | 900,0 | 900,0 |  |
|  | - местный бюджет | 88,0 | 88,0 |  |
|  | ***Ремонт внутри поселковых грунтовых дорог пос. Громово*** | ***400,0*** | ***400,0*** |  |
|  | - областной бюджет | 164,0 | 164,0 |  |
|  | - местный бюджет | 236,0 | 236,0 |  |
|  | 3 | **Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»** | 3092,8 | 3092,8 |  |
|  |  | благоустройство общественной территории по ул. Строителей д. №5 и д. №6, обустройство парковки общественной территории по ул. Строителей д. №5 и д. №6, устройство уличного освещения общественной территории по ул. Строителей д.№5 и д.№6. | 3092,8 | 3092,8 |  |
|  |  | - федеральный бюджет | 699,0 | 699,0 |  |
|  |  | - областной бюджет | 2301,0 | 2301,0 |  |
|  |  | - местный бюджет | 92,8 | 92,8 |  |
|  |  | - областной бюджет |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 22,03 | 22,03 |  |