Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –2 квартал 2019 год**

№ 343 от 26 декабря 2018 года ««Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на 2019 год | фактическое  за 2 квартал 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог** | **250,0** | **249,6** | **99,8%** |
| ***1.1*** | ***Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано- соляной смесью муниципальных дорог.*** | 250,0 | 249,6 | 99,8% |
|  | -Областной бюджет |  |  | 99,6% |
|  | -Местный бюджет | 250,0 | 249,6 | 99,6% |
| ***2.*** | **Ремонт (асфальтобетонное покрытие) поселковой дороги ул. Строителей у д. 6 в п. ст. Громово Приозерского района Ленинградской области** | **1 000,00** | **0,0** | **0,0%** |
|  | -Областной бюджет | 863,7 | 0,0 | 0,0% |
|  | -Местный бюджет | 136,3 | 0,0 | 0,0% |
| **3.** | **Повышение безопасности дорожного движения** | **80,0** | **0,0** | **0,0%** |
| 3,1 | Организация пешеходных переходов:  - ул. Центральная, у школы. | 30,0 | 0,0 | 0,0% |
| -Областной бюджет |  |  | 0,0% |
| -Местный бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0% |
| **3.2** | Устройство искусственных неровностей  - ул. Строителей у МДОУ № 35 | 50,0 |  | 0,0% |
| -Областной бюджет |  |  | 0,0% |
| -Местный бюджет | 50,0 | 0,0 | 0,0% |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **1 330,00** | **249,6** | 18,8% |
|  | **Областной бюджет** | **863,7** |  | 0,0% |
|  | **Местный бюджет** | **466,3** | **249,6** | 18,8% |