Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за 2 квартал 2019 года**

Постановление № 342 от 26 декабря 2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2019 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на 2019год | фактическое за 2 квартал 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Уличное освещение**  | **419,3** | **310,3** | 74,0% |
| 1.1. | Содержание фонарей уличного освещения | 419,3 | 310,3  | 74,0% |
| 2  | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» | **50,0** | **0,0** | 0,0% |
| 2.1 |  Содержание и ремонт гражданских кладбищ, содержание памятников воинам погибших в ВОВ | 50,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3 | **Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения»** | **2380,0** | **86,0** | 3,6% |
| 3.1 | Благоустройство территории сельского поселения- организация общественных работ по уборке мусора, побелке деревьев и др.- окос сорной растительности;-установка малых фор, урн, лавочек в общественных местах на территории поселения;- содержание парка, стадиона и спортивных площадок;- озеленение населенных пунктов | 2380,0 | 86,0 | 3,6% |
| 4. | **Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории поселения**  | **250,0** | **72,7** | 29,1% |
| 4.1 | Благоустройство сельского поселения - окос сорной растительности;- содержание парка, стадиона и спортивных площадок;- озеленение населенных пунктов | 250,0 | 72,7 | 29,1% |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **3099,3** | **469,0** | 15,1% |