Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2019 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –2 квартал 2019 год**

Постановление № 340 от 26 декабря 2018 года «Об утверждении муниципальной долгосрочной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на 2019 год | фактическое за 2 квартал 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Подпрограмма 1****Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение** | **60,0** | **0,0** | 0,0% |
| 1.1 | Актуализация схемы водоснабжения | 60,0 | 0,0 | 0,0% |
|  | - местный бюджет | 60,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2 | ***Подпрограмма 2*** ***Газификация муниципального образования МО Громовское СП*** | **9 730,5** | **0,0** | 0,0% |
|  | Строительство «Распределительный газопровод в поселке ст. Громово» | **9 511,6** |  | 0,0% |
| - Областной бюджет | **8 775,0** |  | 0,0% |
| - местный бюджет | **736,6** |  | 0,0% |
| Осуществление авторского надзора | **163,6** |  | 0,0% |
| - местный бюджет | **163,6** |  | 0,0% |
| Осуществление строительного и технического надзора | **55,3** |  | 0,0% |
| - местный бюджет | **55,3** |  | 0,0% |
| - местный бюджет |  |  | 0,0% |
| **4.** | **Подпрограмма 4****Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Громовское сельское поселение** | **500,0** | **182,1** | 36,4% |
| 4.1 | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 500,0 | 182,1 | 36,4% |
|  | - областной бюджет |  |  | 0,0% |
|  | - местный бюджет | 500,0 | 182,1 | 36.4% |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **10 290,5** | **182,1** | 1,8% |
|  | **-** областной бюджет | **8 775,0** |  | 0,0% |
|  | **-** местный бюджет | **1 515,5** | **182,1** | 12,0% |