Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2019год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период – 2 квартал 2019 год**

№ 341 от 26 декабря 2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие

муниципальном образовании Громовскоесельское поселение на 2019 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| Областной закон | планируемое  на 2019 год | фактическое  за 2 квартал 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация областного закона от 28 декабря 2018 №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» | **1** | **Подпрограмма « Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»** | **2 043,8** | **0,0** | 0% |
| 1.1 | Ремонт уличного освещения в п. ст. Громово, п. Приладожское | **429,4** | **0,0** | 0% |
| - Областной бюджет | 343,5 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет | 85,9 | 0,0 | 0% |
| 1.2 | Обустройство уличного освещения в п. Красноармейское | **461,7** | **0,0** | 0% |
| - Областной бюджет | 369,4 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет | 92,3 | 0,0 | 0% |
| 1.3 | Ремонт(отсыпка, профилирование)поселковой грунтовой дороги в п. Красноармейское | **300,0** | **0,0** | 0% |
| - Областной бюджет | 240,0 | 59,50,0 | 0% |
| - Местный бюджет | 60,0 | 0,0 | 0% |
| 1.4 | Установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм п. ст. Громово ул. Строителей у д.8, п. Яблоновка. | **599,3** | **0,0** | 0% |
| - Областной бюджет | 479,5 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет | 119,8 | 0,0 | 0% |
| 1.5 | Установка металлических ограждений в п. ст. Громово ул. Строителей от д. 3 до д. 6, п. Приладожское | ***253,4*** | **0,0** | 0% |
|  | - Областной бюджет | 227,9 | 0,0 | 0% |
|  | - Местный бюджет | 25,5 | 0,0 | 0% |
| **Областной закон Ленинградской области от 15.01.2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»** | 2 | ***По подпрограмме 3-ОЗ*** | ***3 249,7*** | **0,0** | **0%** |
| 2,1 | Ремонт (асфальтобетонное покрытие) поселковой дороги по ул. Сиреневая в п. Громово Приозерского района Ленинградской области | **2 849,7** | **0,0** | **0%** |
| - Областной бюджет | 648,8 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет | 2 200,9 | 0,0 | 0% |
| 2,2 | Ремонт внутри поселковых грунтовых дорог пос. Громово | 400,0 | 0,0 | 0% |
| - Областной бюджет | 380,0 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0% |
| 3. | **Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**  **на 2019 год»** | **10,0** | **0,0** | **0%** |
| 3.1 | **мероприятия** |  |  |  |
| - Областной бюджет |  |  |  |
| - Местный бюджет | 10,0 | 0,0 | 0% |
| **4** | **Подпрограмма «Молодежная политика в поселениях Приозерского района** | **140,0** | **20,0** | **14,3%** |
| 4.1 | Развитие добровольчества (волонтерства) | 20,0 | 0,0 | 0% |
| - Областной бюджет |  |  |  |
| - Местный бюджет | 20,0 | 0,0 | 0% |
| 4.2 | Стимулирование участия молодежи МО Громовское сельское поселение в районных, региональных и федеральных проектах и мероприятиях | 30,0 | 20,0 | 66,6% |
| - Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет | 30,0 | 20,0 | 66,6% |
| 4.3 | Поддержка местных молодежных инициатив | 90,0 | 0,0 | 0% |
| - Областной бюджет |  | 0,0 | 0% |
| - Местный бюджет | 90,0 | 0,0 | 0% |
| **5** | **Подпрограмма «внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов поселений»** | **300,0** | **0,0** | **0%** |
| 5.1 | -внесение изменений в генеральный план | 100,0 | 0,0 | 0% |
| 5.2 | внесение изменений в правила землепользования и застройки | 100,0 | 0,0 | 0% |
| 5.3 | внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон | 100,0 | 0,0 | 0% |
|  |  | 7 416,1 | 20,0 | 0% |
|  | **ИТОГО по программе** | **5 743,5** | **20,0** | **0,3%** |