Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за 2019 года**

Постановление № 342 от 26 декабря 2018 года «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2019 год»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания (%) |
| планируемое  на 2019год | фактическое  за 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Уличное освещение** | **729,9** | **726,0** | 99,4 |
| 1.1. | Содержание фонарей уличного освещения | 729,9 | 726,0 | 99,4 |
| 2 | Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения» | **8,6** | **8,6** | 100,0 |
| 2.1 | Содержание и ремонт гражданских кладбищ, содержание памятников воинам погибших в ВОВ | 8,6 | 8,6 | 100,0 |
| 3 | **Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения»** | **635,2** | **632,9** | 99,6 |
| 3.1 | Благоустройство территории сельского поселения  - организация общественных работ по уборке мусора, побелке деревьев и др.  - окос сорной растительности;  -установка малых фор, урн, лавочек в общественных местах на территории поселения;  - содержание парка, стадиона и спортивных площадок;  - озеленение населенных пунктов | 635,2 | 632,9 | 99,6 |
| 4. | **Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории поселения** | **272,6** | **272,6** | 100 |
| 4.1 | Благоустройство сельского поселения  - окос сорной растительности;  - содержание парка, стадиона и спортивных площадок;  - озеленение населенных пунктов | 272,6 | 272,6 | 100 |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **1 643,3** | **1 640,1** | 99,8 |