Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2019 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –2019 год**

Постановление № 340 от 26 декабря 2018 года «Об утверждении муниципальной долгосрочной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания (%)  |
| планируемое на 2019 год | фактическое за 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Подпрограмма 1****Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение** | **70,0** | **70,0** | 100,0 |
| 1.1 | Актуализация схемы водоснабжения | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
|  | - местный бюджет | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| 2 | ***Подпрограмма 2*** ***Газификация муниципального образования МО Громовское СП*** | **6 824,3** | **5 307,5** | 77,8 |
|  | Строительство «Распределительный газопровод в поселке ст. Громово» | 6 647,6 | 5 170,8 | 77,8 |
| - Областной бюджет | 6 180,3 | 4 807,3 | 77,8 |
| - местный бюджет | 467,3 | 363,5 | 77,8 |
| Осуществление авторского надзора | 0,0 | 0,0 | 0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Осуществление строительного и технического надзора | 176,7 | 136,7 | 77,3 |
| - местный бюджет | 176,7 | 136,7 | 77,3 |
| - местный бюджет |  |  |  |
| **4.** | **Подпрограмма 4****Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Громовское сельское поселение** | **940,0** | **939,3** | 99,9 |
| 4.1 | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 940,0 | 939,3 | 99,9 |
|  | - областной бюджет |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 940,0 | 939,3 | 99,9 |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **7 834,3** | **6 316,8** | 80,6 |
|  | **-** областной бюджет | **6 180,3** | **4 807,3** | 77,8 |
|  | **-** местный бюджет | **1 654,0** | **1 509,5** | 91,2 |