Выполнение плана мероприятий

муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 годы

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –2019 год**

№ 345 от 26 декабря 2018 года « Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2019 годы»

№ 437 от 25 декабря 2019 года « Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2019 годы в новой редакции»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания (%) |
| планируемое  на 2019 год | фактическое  за 2019г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Субсидии юридическим лицам по капитальному ремонту объектов муниципального жилищного фонда | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Субсидии гражданам связанные с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |
|  | -местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | 4 071,7 | 3 490,3 | 85,7 |
|  | -областной бюджет | 3 911,2 | 3 329,8 | 85,1 |
|  | -местный бюджет | 160,5 | 160,5 | 100 |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **4 071,7** | **3 490,3** | 85,7 |