# IMG495

# **Администрация муниципального образования**

# **Громовское сельское поселение муниципального образования**

## Приозерский муниципальный район Ленинградской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 19 февраля 2020г. № 96

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2019г.».

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 03 апреля 2014 года № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Громовское сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2019г.»., утвержденной постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 39 от 23.01.2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2019г.».,согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А.П. Кутузов

Матвеева М.В. (881379)99-470 РАЗОСЛАНО: 2-дело, сайт -1, Прокуратура – 1.

Приложение №1

к постановлению администрации МО

Громовское сельское поселение

 от 19 февраля 2020 года № 96

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение**

**на 2019г.».**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2019г.». |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Глава администрации МО Громовское сельское поселение  |
| Соисполнители муниципальной программы | Специалист администрации МО Громовское сельское поселение  |
| Участники муниципальной программы | Начальник сектора экономики и финансов МО Громовское сельское поселение  |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2019г.». |
| Цели муниципальной программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;- обеспечение населения природным газом;- обеспечения качественными бытовыми услугами. |
| Задачи муниципальной программы | - приведение в качественное состояние элементов благоустройства- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - площадь территории по окосу травы на территории муниципального образования – 16 га;- объем ТБО в текущем году – 4596 м3;- площадь территории по санитарной очистке территории муниципального образования – 16,7га;- объем вывезенных ТБО при ликвидации несанкционированных свалок и навалов – 50 м3;- организация мест отдыха на воде 1 пляж; |
|  Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы и сроки реализации:1. 01.01.2019 – 31.12.2019.
 |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет в 2019 году:средства местного бюджета - 1640,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | -определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Громовское сельское поселение-создание условий для работы и отдыха жителей поселения-улучшение состояния территорий муниципального образования Громовское сельское поселение- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;- совершенствование эстетического состояния территории;- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - увеличение количества высаживаемых деревьев  |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами**

Необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения.

 В настоящее время население поселения составляет 2 510 чел.

 В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

 В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

 Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.

 Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 70% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

 Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

 Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера.

 Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

 Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

 Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

 Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации и показатели программ**

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов

 Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. По результатам исследования сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов

 В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории МО Громовское сельское поселение. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

 Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населенных пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

*2.3.1.Озеленение*

 Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой.

*2.3.2. Содержание мест захоронения*

 Мероприятия по капитальному ремонту памятников погибшим во время ВОВ и замена ограждения мест захоронения.

*2.3.3. Благоустройство населенных пунктов*

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

 2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность малые формы, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

 В течение 2019 года необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов МО Громовское сельское поселение:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Громовское сельское поселение, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов МО Громовское сельское поселение;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- восстановить и реконструировать сети уличного освещения с установкой светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:

- площадь окашиваемой территории на территории муниципального образования (га) ;

- площадь территории муниципального образования по санитарной очистке (га);

- количество обустроенных контейнерных площадок (шт);

- количество прочих мероприятий по благоустройству (шт).

**Раздел 3. Механизм реализации, организация управления и контроль**

**за ходом реализации программы**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация МО Громовское сельское поселение.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении N 1 к настоящей Программе, по объектам капитального ремонта дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией МО Громовское сельское поселение.

Исполнитель Программы - Администрация МО Громовское сельское поселение:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Решением Совета Депутатов МО Громовское сельское поселение от 19.04.2012 года

№ 106 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в МО Громовское сельское поселение»

**Раздел 4. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий от реализации программы**

 Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

 В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Громовское сельское поселение.

 Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

сокращение удельных затрат времени на пассажирские и грузовые перевозки;

 повышение уровня безопасности дорожного движения;

 уменьшение зоны негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы;

 расширение сети и улучшение состояния автомобильных дорог с твердым покрытием, связывающих сельские населенные пункты, улучшение условий и качества социального обслуживания населения.

 Создание в МО Громовское сельское поселение необходимой дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики поселения, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- создание зелёных зон для отдыха горожан;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

Для расчета эффективности реализации программы используются индикаторы и показатели отчета о реализации программы.

 В качестве критериев оценки результативности реализации программы используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

 Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:

 Пфit

Pit = ---------

 Ппit

где Pit - результативность достижения характеризующая ход реализации программы

 Пфit – фактическое значение показателя программы

 -Ппit – плановые значения показателя программы

Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Pit

 1

Ht = -----------

 m

где Ht - интегральная оценка эффективности программы

m - количество показателей программы

 SUM Pit - индекс результативности

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

 Ht

Эt = ----х 100

 St - уровень финансирования программы в год.

где Эt - эффективность программы в год

Ht - интегральная оценка эффективности

 St - уровень финансирования программы в год.

**Раздел 5. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы**

 Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления:

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения населенных пунктов МО Громовское сельское поселение.

 Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности населенных пунктов МО Громовское сельское поселение с применением прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов.

3.2. Мероприятия по благоустройству мест санкционированного размещения твердых бытовых отходов населенных пунктов МО Громовское сельское поселение.

Предусматривается комплекс работ по приведению в нормативное состояние мест размещения твердых бытовых отходов.

3.3. Проведение конкурсов на звание "Самый благоустроенный населенный пункт МО Громовское сельское поселение, который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки населенных пунктов.

 Основной целью проведения данного конкурса является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.

**Программные мероприятия по комплексному благоустройству территории МО Громовское сельское поселение с объемами финансирования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий. | Затраты на 2019 год(местный бюджет) тыс.руб. |
| **1.** | **Мероприятия****«Организация и содержание мест захоронения**» | **35,3** |
| 1.1. | Содержание и ремонт гражданских кладбищ, содержание памятников воинам погибшим в ВОВ. | 35,3 |
| **2.** | **Мероприятия** **«Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения»** | **1198,3** |
| 2.1. | Организация сбора и вывоза ТБО, содержание территории  | 379,4 |
| 2.2 | Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды:  - водолазное обследование акватории места отдыха, - лабораторные исследования воды, почвы, - служба спасателей на воде | 41,2 |
| 2.3 | Проведение субботников, закупка инвентаря , расходных материалов, ГСМ, запчасти для косилок | 37,8 |
| 2.5 | Организация уличного освещения | 739,9 |
| **3.** | **Мероприятия** **«Благоустройство и озеленение территории поселения»** | **406,4** |
| 3.1 | Приобретение и посадка рассады цветов. | 72,7 |
| 3.2 | Благоустройство территории сельского поселения - окос сорной растительности;- содержание парка, стадиона и спортивных площадок;- озеленение населенных пунктов | 333,7 |
|  | **ИТОГО** | **1640,0** |

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение**

**на 2019 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Мероприятия****«Организация и содержание мест захоронения»** | **35,3** | **0** | **35,3** | **35,3** | **0** | **35,3** | **100%** |
| 1.1. | Содержание и ремонт гражданских кладбищ, содержание памятников воинам погибшим в ВОВ. | 35,3 | 0 | 35,3 | 35,3 | 0 | 35,3 | 100% |
| 2 | **Мероприятия** **«Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения»** | **1201,5** | **0** | **1021,5** | **1198,3** | **0** | **1198,3** | **99,7%** |
| 2.1. | Организация сбора и вывоза ТБО, содержание территории  | 382,6 | 0 | 382,6 | 379,4 | 0 | 379,4 | 99,2% |
| 2.2 | Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды:  - водолазное обследование акватории места отдыха, - лабораторные исследования воды, почвы, - служба спасателей на воде | 41,2 | 0 | 41,2 | 41,2 | 0 | 41,2 | 100% |
| 2.3 | Проведение субботников, закупка инвентаря , расходных материалов, ГСМ, запчасти для косилок | 37,8 | 0 | 37,8 | 37,8 | 0 | 37,8 | 100% |
| 2.5 | Организация уличного освещения | 739,9 | 0 | 739,9 | 739,9 | 0 | 739,9 | 100% |
| **3.** | **Мероприятия** **«Благоустройство и озеленение территории поселения»** | **406,4** | **0** | **406,4** | **406,4** | **0** | **406,4** | **100%** |
| 3.1 | Приобретение и посадка рассады цветов. | 72,7 | 0 | 72,7 | 72,7 | 0 | 72,7 | 100% |
| 3.2 | Благоустройство территории сельского поселения - окос сорной растительности;- содержание парка, стадиона и спортивных площадок;- озеленение населенных пунктов | 333,7 | 0 | 333,7 | 333,7 | 0 | 333,7 | 100% |
|  | **Итого:** | **1643,2** | **0** | **1643,2** | **1640,0** | **0** | **1640,0** | **99,8%** |

 Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:

 Пфit

Pit = ---------

 Ппit

 1640,0

Pit = ---------= 0,99

 1643,2

где Pit - результативность достижения характеризующая ход реализации программы

 Пфit – фактическое значение показателя программы

 -Ппit – плановые значения показателя программы

Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Pit

 1

Ht = -----------

 M

 1

Ht = ----------- = 101

 0,99

где Ht - интегральная оценка эффективности программы

m - количество показателей программы

 SUM Pit - индекс результативности

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

 Ht

Эt = ----х 100

 St - уровень финансирования программы в год.

 101

Эt = ----х 100 = 102

 0,99

где Эt - эффективность программы в год

Ht - интегральная оценка эффективности

 St - уровень финансирования программы в год.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

* значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;
* значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;
* значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;
* значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

***Вывод:*** реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов, эффективность реализации муниципальной программы «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2019 год» за 2019 г. высокая