Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –1 квартал 2020 год**

№ 435 от 25 декабря 2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

№ 119 от 12 марта 2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на 2020 год | фактическое  за 1 квартал 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог** | **250,0** | **0,0** | *0,0%* |
| ***1.1*** | *Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано- соляной смесью муниципальных дорог.* | 250,0 | 0,0 | *0,0%* |
|  | -Областной бюджет |  |  | *0,0%* |
|  | -Местный бюджет | 250,0 | 0,0 | *0,0%* |
| 2. | *Ремонт участка автодороги по ул. Аэродромная от региональной дороги до гостиницы "Суванто" Громово Приозерского района Ленинградской области* | *4 191,2* | *0,0* | *0,0%* |
| -Областной бюджет | 2 765,1 | 0,0 | 0,0% |
| -Местный бюджет | 1 426,1 | 0,0 | 0,0% |
|  | *Ремонт поселковой дороги: пер. Торфяной от ул. Новоселов ПК0+00 до ПК1+03 в п. Громово.* | *450.7* | 0,0 | *0,0%* |
| -Областной бюджет | 0.0 | 0,0 | *0,0%* |
| -Местный бюджет | 450.7 | 0,0 | *0,0%* |
|  | *Экспертиза сметной документации* | *10.0* | 0,0 | *0,0%* |
| -Областной бюджет | 0.0 | 0,0 | *0,0%* |
| -Местный бюджет | 10.0 | 0,0 | *0,0%* |
| **3.** | **Повышение безопасности дорожного движения** | **117,0** | **0,0** | **0,0%** |
| 3,1 | *Организация пешеходных переходов:*  *- ул. Центральная, у школы.* | *117,0* | *0,0* | *0,0%* |
| -Областной бюджет |  |  | 0,0% |
| -Местный бюджет | 117,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3.2 | *Паспортизация автомобильных дорог местного значения* | *146.3* |  | *0,0%* |
| -Областной бюджет |  |  | 0,0% |
| -Местный бюджет | 146.3 | 0,0 | 0,0% |
| 3.3 | *Формирование земельного участка под размещение автомобильной дороги с целью постановки на гос. кадастровый учет п. Владимировка ул. Верхняя, ул. Школьная.* | *405.6* | 0,0 | 0,0% |
| -Областной бюджет | 0.0 | 0,0 | 0,0% |
| -Местный бюджет | 405.6 | 0,0 | 0,0% |
| 3.4 | *Технический надзор* | *186,8* |  |  |
| -Областной бюджет |  |  |  |
| -Местный бюджет | 186,8 |  |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **5 757,6** | **0.0** | 0,0% |
|  | **Областной бюджет** | **2 765,1** | **0,0** | 0,0% |
|  | **Местный бюджет** | **2 992,5** | **0,0** | 0,0% |