Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –1 полугодие 2020 год**

№ 435 от 25 декабря 2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

№ 119 от 12 марта 2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на 2020 год | фактическое  за 1 полугодие 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог** | **250,0** | **0,0** | *0,0%* |
| *1.1* | *Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано- соляной смесью муниципальных дорог.* | 250,0 | 0,0 | *0,0%* |
| -Областной бюджет |  |  | *0,0%* |
| -Местный бюджет | 250,0 | 0,0 | *0,0%* |
| 1.2 | ***Формирование земельного участка под размещение автомобильной дороги с целью постановки на гос. кадастровый учет п. Владимировка ул. Верхняя, ул. Школьная.*** | *405,6* | 0,0 | 0,0% |
| -Областной бюджет | 0.0 | 0,0 | 0,0% |
| -Местный бюджет | 405,6 | 0,0 | 0,0% |
| 1,3 | ***Технический надзор*** | *161,5* |  | *0,0%* |
| -Областной бюджет |  |  | 0,0% |
| -Местный бюджет | 161,5 |  | 0,0% |
| *1,4* | ***Экспертиза сметной документации*** | *22,0* | *22,0* | *100,0%* |
| Местный бюджет | *22,0* | *22,0* | *100,0%* |
| *1,5* | ***Паспортизация автомобильных дорог местного значения*** | *146.3* | *146,3* | *100,0%* |
| -Областной бюджет |  |  | 0,0% |
| -Местный бюджет | 146.3 | 146,3 | 100,0% |
| 2. | ***Ремонт участка автодороги по ул. Аэродромная от региональной дороги до гостиницы "Суванто" Громово Приозерского района Ленинградской области*** | *4 633,5* | *0,0* | *0,0%* |
| -Областной бюджет | 2 765,1 | 0,0 | 0,0% |
| -Местный бюджет | 1 868,4 | 0,0 | 0,0% |
| *2.1* | ***Ремонт поселковой дороги: пер. Торфяной от ул. Новоселов ПК0+00 до ПК1+03 в п. Громово.*** | *450.7* | 0,0 | *0,0%* |
| -Областной бюджет | 0.0 | 0,0 | *0,0%* |
| -Местный бюджет | 450.7 | 0,0 | *0,0%* |
| *2.2* | ***Экспертиза сметной документации*** | *13,5* | 13,4 | *0,0%* |
| -Областной бюджет | 0.0 | 0,0 | *0,0%* |
| -Местный бюджет | 13,5 | 13,4 | *0,0%* |
| *2.3* | ***Повышение безопасности дорожного движения*** | **117,0** | **75,0** | **64,1%** |
| 2,4 | *Организация пешеходных переходов:*  *- ул. Центральная, у школы.* | *117,0* | *75,0* | *64,1%* |
| -Областной бюджет |  |  | 0,0% |
| -Местный бюджет | 117,0 | 75,0 | 64,1% |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **6 083,1** | **256,7** | 4,2% |
|  | **Областной бюджет** | **2 765,1** | **0,0** | 0,0% |
|  | **Местный бюджет** | **3 318,00** | **256,7** | 7 7% |