Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2020 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –1 полугодие 2020 год**

«25» декабря 2019г. № 436 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

«16» марта 2020г. № 120 «О внесении изменений в МП «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в *муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район* Ленинградской области на 2020-2022гг.»

«15» июня 2020г. № 211 «О внесении изменений в МП «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Громовское сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в *муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район* Ленинградской области на 2020-2022гг.»

.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на 2020 год | фактическое за 1 полугодие 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Подпрограмма 1****Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение** |  **6 884,3** | **0,0** | 0,0% |
|  | **- местный бюджет** | **1 451,6** | **0,0** | 0,0% |
|  | **- областной бюджет** | **5 432,7** | **0,0** | 0,0% |
| *1.1.* | ***Замена основного и вспомогательного оборудования в котельной пос. Громово*** | ***2 025,5*** | ***0,0*** | ***0,0%*** |
|  | - местный бюджет | 245,0 | 0,0 | 0,0% |
|  | - областной бюджет | 1 780,5 | 0,0 | 0,0% |
|  *1.2* | ***Замена основного и вспомогательного оборудования в котельной пос. ст. Громово*** | **2 187,3** | **0,0** | **0,0%** |
|  | - местный бюджет | 263,0 | 0,0 | 0,0% |
|  | - областной бюджет | 1 924,3 | 0,0 | 0,0% |
| *1.3.* | ***Актуализация схемы теплоснабжения*** | ***200,0***  | ***0,0*** | ***0,0%*** |
|  | ***Ремонт здания котельной в п. Громово*** | ***1 963,5*** | ***0,0*** |  |
|  | - местный бюджет | 235,6 | *0,0* |  |
|  | - областной бюджет | 1 727,9 | *0,0* |  |
| 1.4 | **Мероприятия по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения** | **508,00** | **0,0** |  |
| 2. | ***Подпрограмма 2*** ***Газификация муниципального образования МО Громовское СП*** | **2 606,8** | **1 535,4** | 58,9% |
|  | *Строительство «Распределительный газопровод в поселке ст. Громово»* | ***2 215,4*** | ***1 476,8*** | *66,7%* |
| - Областной бюджет | 2 059,1 | 1 373,0 | 66,7% |
| - местный бюджет | 156 ,3 | 103,8 | 66,4% |
| *Осуществление авторского надзора* | ***15,3*** | ***0,0*** | *0,0%* |
| - местный бюджет | 15,3 | 0,0 | 0,0% |
| *Осуществление строительного и технического надзора* | ***58,8*** | ***58,6*** | *99,7%* |
| - местный бюджет | 58,8 | 0,0 | 0,0% |
| *Внесение в ЕГР недвижимости сведений о границе охранной зоны распределительного газопровода в п. Громово и постановка на гос. кадастровый учет газопровода* | ***317,3*** | ***0,0*** | 0,0% |
| - местный бюджет | 317,3 | 0,0 | 0,0% |
| **4.** | **Подпрограмма 3****Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Громовское сельское поселение** | **800,0** | **386,1** | *48,3%* |
| 4.1. | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно-коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | 800,0 | 386,1 | 48,3% |
|  | - областной бюджет |  |  | 0,0% |
|  | - местный бюджет | 800,0 | 386,1 | *48,3%* |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **10 291,1** | **1 921,5** | 18,7% |
|  | **-** областной бюджет | **7 491,8** | **1 373,0** | *18,3%* |
|  | **-** местный бюджет | **2 799,3** | **548,5** | 19,6% |