Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за период –2021 год**

№ 435 от 25 декабря 2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

№ 119 от 12 марта 2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

№ 395 от 28 декабря 2020 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

№ 55 от 25 февраля 2021 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на 2020 год | фактическое  за 2020г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **Содержание автомобильных дорог** | **700,0** | **446,8** | 63,8% |
| *1.1* | *Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано- соляной смесью муниципальных дорог.* | 700,0 | 446,8 |  |
| 2. | ***Ремонт проезда вдоль д.10 по ул. Строителей в п.ст. Громово Приозерского района Ленинградской области*** | ***2 616,0*** | ***0*** |  |
|  | *Областной бюджет* | *1 572,9* | *0* |  |
|  | *Местный бюджет* | *1 043,1* | *0* |  |
|  | ***Подготовка сметной документации, оставление схем производства и объемов работ.*** | ***90,0*** | ***90,0*** | *100%* |
|  | ***Ремонт внутрипоселковых дорог*** | ***101,2*** | **0** |  |
| *2.3* | ***Повышение безопасности дорожного движения*** | **50,0** | **0** |  |
| 2,4 | *Организация пешеходных переходов:*  *- ул. Центральная, у школы.* | *50,0* | *0* |  |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **3 557,2** | **536,8** | 8,6% |