Выполнение плана мероприятий

Муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год»

***(ежеквартально нарастающим итогом)***

**за 2021 год**

«25» декабря 2019 года № 434 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«12» февраля 2020 года № 78«О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«16» апреля 2020 года № 149 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«02» июня 2020 года № 198 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«28» декабря 2020г. № 393 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«01» февраля 2021г. № 27 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«30» марта 2021г.» № 93 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2020-2022гг.»

«01» июля 2021г.» № 184 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории МО Громовское сельское поселение на 2021-2023гг.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на 2021год | фактическое за 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Уличное освещение**  | **501,1** | **314,3** | **63%** |
| 1.1. | Содержание фонарей уличного освещения | 501,1 | 314,3 | 63% |
| **2**  | **Подпрограмма «Организация и содержание мест захоронения»** | **60,0** | **0** | 0 |
| 2.1 |  Содержание и ремонт гражданских кладбищ, содержание памятников воинам погибших в ВОВ | 60,0 | 0 | 0 |
| 3 | **Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения»** | **701,6** | **214,5** | **31%** |
| 3.1 | Проведение субботников, закупка инвентаря , расходных материалов, ГСМ, запчасти для косилок  | 75,0 | 62,0 | 82,6% |
|  | Организация сбора и вывоза ТБО, содержание территории, ликвидация несанкционированных свалок | 542,1 | 68,0 | 13% |
|  | Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды:  - водолазное обследование акватории места отдыха, - лабораторные исследования воды, почвы, - служба спасателей на воде | 84,5 | 84,5 |  100% |
| 4. | **Подпрограмма «Благоустройство и озеленение территории поселения**  | **405,2** | **238,0** | 59% |
| 4.1 | Благоустройство территории сельского поселения - окос сорной растительности;- содержание парка, стадиона и спортивных площадок;- озеленение населенных пунктов | 405,2 | 238,0 | 59% |
| 5. | **Обеспечение комплексного развития территорий** | **3 526,7** | **0** | 0 |
|  5.1 | Ремонт территории к памятнику погибшего война ВОВ Громова М.И. в п. Громово | 1 900,0 | 0 | 0 |
|  | Приобретение новогоднего светового оборудования | 1 626,7 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по муниципальной программе** | **5 194,6** | **766,8** | **15%** |