**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.**

**Финансирование мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг»**

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за период 2 квартал 2022г.**

№ 381 от 28.12.2021г. «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.»

№ 66 от 04.03.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

№ 169 от 17.06.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

№ 182 от 27.06.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Организация вывоза ТКО (несанкционированных свалок) | **300,0** | 57,7 |  |
|  | Обустройство площадки под контейнеры ECOBIN-5000 (3 шт) и устройство площадки под контейнер К-6 по адресу:  Ленинградская область Приозерский район п. ст. Громово ул. Строителей у ТП-517, ул. Аэродромная напротив д. 17а, устройство площадки под выкатные контейнеры (2 шт) по адресу: Ленинградская область Приозерский район п. ст. Громово пер. Железнодорожный у д.20 (ГСМ), устройство площадки под выкатные контейнеры (5 шт) и устройство площадки под контейнер К-6 по адресу: Ленинградская область Приозерский район п. Приладожское ул. Гусиная у д. 100 | **2 162,7** | 0 |  |
| Местный бюджет | 259,5 | 0 |
| Областной бюджет | 1 903,2 | 0 |
| 2 | Борьба с борщевиком Сосновского | **160,0** | 0 |  |
| Местный бюджет | 52,3 | 0 |
| Областной бюджет | 107,7 | 0 |
| 3 | Организация уличного освещения, выполнение работ по ремонту уличного освещения и монтажу новогоднего оформления | **2 377,8** | 1 494,6 |  |
| 4 | Благоустройство озеленение, окос, проведение субботников (закупка товаров, оплата работ), прочие мероприятие по благоустройству | **1 787,3** | 517,8 |  |
| 5 | Организация отдыха населения (проведение лабораторных исследований проб почвы и воды, водолазное обследование, очистка дна озера, спасатели). | **200,0** | 19,3 |  |
| 6 | Приобретение и установка скейт –парка в п. Громово | **7 755,8** | 0 |  |
| Местный бюджет | 5 318,5 | 0 |
| Областной бюджет | 2 347,3 |  |
| 7  8 | Приобретение газонокосилок и мотокос | **165,0** | 165,0 |  |
| Местный бюджет | 8,3 | 8,3 |
| Областной бюджет | 156,7 | 156,7 |
| Организация и содержание мест захоронения | **90,0** | 82,4 |  |
| **Итого по муниципальной программе:** | | **14 998,6** | **2 317,5** | 15% |
|  | | | | |