**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.»**

**Финансирование мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг»**

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за период 3 квартал 2022г.**

№ 382 от 28.12.2021г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.»

№ 71 от 05.03.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.»

№ 292 от 17.10.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Актуализация схем теплоснабжения и водоснабжения | **200,0** | **100,0** | 0 |
| 2 | Поддержка ресурсоснабжающих организации, убытки бани. | **947,2** | **670,9** | 0 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных, в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства | **0** | 0 | 0 |
| 4 | Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышения энергетической эффективности этих организаций. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Увеличение количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии. | **0** | 0 | 0 |
| 7  8  9 | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативным видом моторного топлива-природным газом, газовыми смесями, сжижнным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения. | 0 | 0 | 0 |
| Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозные объектов недвижимого имущества. | 0 | 0 | 0 |
| Организация управления бесхозными объектами недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникших при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющими такими объектами. | 0 |  |  |
| **Итого:** | | **1 147,2** | **770,9** | 67% |
|  | | | | |