Информация

о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024»годы»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

за период 1 квартал 2022 г.

Постановление № 52 от 28 февраля 2022 года «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024»годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  | Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» | 12 526,272 | 0,00 | 0 |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий: «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды» | 283,00 | 35,00 | 12,4% |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий: «Благоустройство муниципальных жилых помещений» | 753,00 | 117,10 | 15,5% |
| Итого по муниципальной программе | 13 562,272 | 152,1 | 9,3% |