# IMG495

# **Администрация муниципального образования**

# **Громовское сельское поселение муниципального образования**

## Приозерский муниципальный район Ленинградской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» марта 2022 года. № 87

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2020-2022гг.»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 03 апреля 2014 года № 83 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Громовское сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2020-2022гг.», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 380 от 28.12.2021 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2020-2022гг.» согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А.П. Кутузов

Матвеева М.В. (881379)99-470 РАЗОСЛАНО: 2-дело, сайт -1, Прокуратура – 1.

Приложение №1

к постановлению администрации

МО Громовское сельское поселение

от 18.03.2022 года № 87

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское** **сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2020-2022гг.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Глава администрации МО Громовское сельское поселение |
| Соисполнители муниципальной программы | Специалист администрации МО Громовское сельское поселение |
| Участники муниципальной программы | Начальник сектора экономики и финансов МО Громовское сельское поселение |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.» |
| Цели муниципальной программы | - выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения  - сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения |
| Задачи муниципальной программы | - повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения  - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них  - обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Громовское сельское поселение |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - приведение в нормативное состояние автомобильные дороги местного значения и инженерные сооружения на них |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы и сроки реализации:   1. 01.01.20120 – 31.12.2020. 2. 01.01. 2021 – 31.12.2021. 3. 01.01.2022 – 31.12.2022. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет:  8 686,9 тыс. руб. Из них:  Бюджет Ленинградской области:  2020- 2 496,7 тыс. руб.  2021- 1 898,0 тыс. руб.  Бюджет Муниципального образования:  2020г.- 2 963,6 тыс. руб.  2021г.-1 028,6 тыс. руб.  2022г.- 300,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них  - повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них  - сокращение дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительных дорожных условий |

**Характеристика муниципального образования Громовское**

**сельское поселение и анализ современного состояния дорожной сети и придомовой территории**

Муниципального образования Громовское сельское поселение входит в состав муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, граничит на севере с МО Ларионовское сельское поселение и с МО Мельниковское сельское поселение, на востоке с Ладожским озером, на юге с МО Запорожское сельское поселение и с МО Ромашкинское сельское поселение, на юго-западе с МО Петровское сельское поселение и, на западе с МО Плодовское сельское поселение.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования Громовское сельское поселение являются:

- отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;

- неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий.

Общая протяженность дорог МО Громовское сельское поселение составляет 139,7 км. в том числе дорог местного значения 43,2 км.

В неудовлетворительном состоянии (требующем ремонта) находится более 18 км. из них к первоначальному ремонту представлены ул. Строителей, ул. Аэродромная поселок станция Громово, ул. Центральная, пер. Торфяной, ул. Новоселов в п. Громово

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения, снижения аварийности на дорогах муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния дорог и придомовой территории.

При разработке программы:

- проведен анализ современного состояния дорожной сети в муниципальном образовании Громовское сельское поселение;

- сформирован перечень дорог и придомовых территорий, намеченных к ремонту;

- определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети и придомовым территориям;

- составлены дефектные ведомости по дорогам и придомовой территории, намеченным к ремонту;

- определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы.

**Цели и задачи Программы.**

Целями программы является:

- повышение эффективности и безопасности функционирования сети дорог и придомовых территорий в муниципальном образовании Громовское сельское поселение;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов в муниципальном образовании Громовское сельское поселение;

- сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития сельского поселения.

Основными задачами программы является:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей дорожной сети в муниципальном образовании Громовское сельское поселение;

- ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства дорожной сети в муниципальном образовании Громовское сельское поселение;

- приоритетное направление социально-экономического и транспортного развития муниципального образования Громовское сельское поселение.

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для содержания и восстановления первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них и развитие автомобильных дорог муниципального образования.

Эффективность осуществления мероприятий будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения Программы.

**Основные программные мероприятия и механизм**

**реализации Программы.**

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Реализации Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами.

Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.

Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;

- гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

**Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и меры по оптимизации их негативного влияния**

В рамках реализации муниципальной программы выделяются следующие риски:

-правовые риски, связанные с изменением федерального законодательства и областного законодательства;

-финансовые риски;

-административные риски;

-целевые риски.

Для минимизации воздействия указанных рисков планируется:

-на этапе разработки проектов документов привлекать к обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в согласовании проектов документов;

-проводить мониторинг планируемых изменений федерального законодательства и областного законодательства в сфере регулирования муниципальной программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого с недостаточным уровнем финансового обеспечения, секвестированием бюджетных расходов на сферу регулирования муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков являются:

-ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

-определение приоритетов для первоочередного финансирования;

-планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, не достижение ее целей и задач, невыполнение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

-формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

-проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной программы;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

-заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

-своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Целевые риски реализации муниципальной программы могут быть определены как:

1) снижение эффективности деятельности органов власти разных уровней, что связано с дублированием их полномочий;

2) увеличение степени непрозрачности деятельности органов власти для общества. Снижение эффективности электронных сервисов взаимодействия органов власти и общества.

Минимизация влияния указанной группы рисков будет достигнута путем открытости и гласности мероприятий муниципальной программы.

**Финансирование Программы.**

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Объем финансирования Программы за счет бюджета поселения носит прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

Оценка социально-экономической эффективности программы

В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:

- развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

- обеспечение безопасности дорожного движения.

За 2020-2022 г. планируется выполнить следующие показатели:

- приведение в нормативное состояние не менее 5500 кв.м. автомобильных дорог;

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие автомобильных дорог на территории муниципального образования Громовское сельское поселение в расчете на одного жителя ежегодно не менее 1%;

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Громовское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

К бл должен быть не менее 1%

Механизм управления и контроля за реализацией Программы.

Текущее управление, реализацию Программы, а также подготовку информации и отчетов о выполнении Программы осуществляют администрация муниципального образования Громовское сельское поселение.

Заказы на реализацию программных мероприятий размещаются на конкурсной основе с целью повышения эффективности использования финансовых ресурсов.

Приложение №1

к постановлению администрации

МО Громовское сельское поселение

от 18.03.2022г. № 87

**ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

**К   МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЕ**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское** **сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п.п** | **Наименование мероприятий** | **Затраты на 2020-2022 гг.,**  **тыс. руб.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Областной бюджет 2020 | | | | Областной бюджет 2021 | | | | Областной бюджет 2022 | | | | | Местный бюджет 2020 | | | | Местный бюджет 2021 | | | Местный бюджет 2022 | |
| ***1. Содержание автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское*** ***сельское поселение».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано – соляной смесью муниципальных дорог | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 37,4 | | | | 546,8 | | | | 250,0 | |
| ***Итого по разделу 1*** | | | ***834,2*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское*** ***сельское поселение».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Ремонт участка автодороги по ул. Аэродромная от региональной дороги до гостиницы "Суванто" км 0+000 - км 0+137,27 в п. Станция Громово Приозерского района Ленинградской области | | | | 786,6 | | | 0 | | | | 0 | | | | 405,8 | | | | 0 | | | 0 |
| Ремонт участка автодороги по ул. Аэродромная от региональной дороги до гостиницы "Суванто" км 0+137,27 - км 0+398 в п. Станция Громово Приозерского района Ленинградской области | | | | 1 710,1 | | | 0 | | | | 0 | | | | 882,0 | | | | 0 | | | 0 |
| 2.2. | Ремонт внутрипоселковых грунтовых дорог пер. Тихий, пер. Цветочный, ул. Центральная в п. Громово | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 519,3 | | | | 0 | | | 0 |
| 2.3. | Ремонт (асфальтобетонное покрытие) внутрипоселковой дороги в п. Красноармейское, п. Приладожское | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 206,6 | | | 0 |
| 2.4. | Ремонт проезда вдоль д.10 по ул. Строителей в п.ст. Громово Приозерского района Ленинградской области | | | | 0 | | | 1028,6 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 682,3 | | |  |
| 2.5. | Строительный контроль , экспертиза достоверность сметной стоимости | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 392,6 | | | | 304,7 | | | 0 |
| 2.6. | Экспертиза сметной документации, заключение экспертизы | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 55,0 | | | | 15,0 | | | 0 |
| ***Итого по разделу № 2*** | | | | | ***6 988,6*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***3. Повышение безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское*** ***сельское поселение».*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация пешеходных переходов:  - п. Громово ул. Центральная, у школы. Установка светофора Т7. | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 75,0 | | | | 142,6 | | 50,0 | |
| 3.2 | Приобретение и доставка ИДН на ул. Сиреневая в п. Громово | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 44,6 | | | | 0 | | 0 | |
| 3.3 | Паспортизация и оценка технического состояния уличной сети дорог местного значения | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 146,3 | | | | 0 | | 0 | |
| 3.4. | Формирование земельного участка под автомобильную дорогу местного значения в п. Владимировка ул. Школьная, Верхняя. | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 405,6 | | | | 0 | | 0 | |
| ***Итого по разделу 3*** | | | | ***864,1*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Итого по Программе*** | | | | ***8 686,9*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.»**

**Финансирование мероприятий муниципальной программы**

**Выполнение плана мероприятий**

за период 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | | | | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | | | фактическое  за отчетный период | | |
| Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 |
| ***Содержание автомобильных дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское*** ***сельское поселение».*** | | | | | | | | |
|  | Снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано – соляной смесью муниципальных дорог | 546,8 | 0,0 | 546,8 | 546,8 | 0,0 | 546,8 |  |
| ***Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дорог в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское*** ***сельское поселение».*** | | | | | | | | |
|  | Ремонт (асфальтобетонное покрытие) внутрипоселковой дороги в п. Красноармейское, п. Приладожское | 337,9 | 0 | 337,9 | 206,6 | 0 | 206,6 |  |
|  | Ремонт проезда вдоль д.10 по ул. Строителей в п.ст. Громово Приозерского района Ленинградской области | 2 616,0 | 1 572,9 | 1 043,1 | 1 710,9 | 1 028,6 | 682,3 |  |
|  | Строительный контроль , экспертиза достоверность сметной стоимости | 304,7 | 0 | 304,7 | 304,7 | 0 | 304,7 |  |
|  | Экспертиза сметной документации, заключение экспертизы | 15,0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 15,0 |  |
| **Повышение безопасности дорожного движения в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение».** | | | | | | | | |
|  | Организация пешеходных переходов:  - п. Громово ул. Центральная, у школы. Установка светофора Т7. | 50,0 | 0 | 50,0 | 142,6 | 0 | 142,6 |  |
|  | **Итого** | **3 870,4** | **1 572,9** | **2 297,5** | **2 926,6** | **1 028,6** | **1 898,0** |  |

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по критерии финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Громовское сельское поселение в расчете на одного жителя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | О2  Ч2 | : | О1  Ч1 | ) х 100%, где: |

О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в предыдущем году;

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования в развитие и содержание автомобильных дорог в отчетном году;

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году;

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кфв = ( | 2 926,6  2 372 | : | 1 540,4  2452 | ) х 100% = 196,4 % |

***Вывод:*** эффективность реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2020-2022гг.» высокая, т.к. выполнены все объемы работ.