# IMG495

# **Администрация**

# **Громовского сельского поселения**

## Приозерского муниципального района

## Ленинградской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «20» февраля 2025 года. № 59

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2024 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 09 декабря 2021 года № 348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Громовское сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2024 год, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Глава администрации А.П. Кутузов

Утвержден

постановлением администрации

Громовского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 20.02.2025 года № 59

(Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на

2022-2024гг.» за 2024 год

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение» утверждена постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 381 от 28.12.2021г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № 489 от 25.12.2024 г.

Цели Муниципальной программы:

- Создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

- Улучшение санитарного и экологического состояния сельского поселения.

В качестве задач Программы определены:

- Создание комфортных условий проживания и отдыха населения (содержание автомобильных дорог, организация и содержание общественных кладбищ, уличного освещения, вывоза ТКО (несанкционированных свалок), отдыха населения).

- Борьба с борщевиком Сосновского

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Ленинградской области;

- бюджет Громовского сельского поселения.

В Программе на финансирование мероприятий в 2024 году предусмотрено 15 007,2 тыс. руб.:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 6 035,3 тыс. руб.

- за счет бюджета муниципального образования – 8 971,9 тыс. руб.

Профинансировано в объеме 14 781, 3тыс. рублей:

- за счет средств бюджета Ленинградской области – 6 035,3 тыс. руб.;

- за счет бюджета муниципального образования – 8 746,0 тыс. руб.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2024 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2024 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое  на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уличное освещение | км | 0,3 | 0,3 | 100 |
| 2 | Борьба с борщевиком Сосновского | га | 7,8 | 7,8 | 100 |
| 3 | Мероприятия по созданию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт | 2 | 2 | 100 |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству | шт | 5 | 5 | 100 |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2024 год»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий | | | | |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг» | план | 15 007,2 | 8 971,9 | 6 035,3 |  |  |
| факт | 14 781,3 | 8 746,0 | 6 035,3 |  |  |
|  | *%* | *98* | *98* | *100* |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.»" | план | 14282,98 | 8782,98 | 5 500,0 |  |  |
| факт | 14 057,08 | 8557,08 | 5 500,0 |  |  |
|  | *%* | *98* | *98* | *100* |  |  |
| Мероприятие  Уличное освещение | план | 3 541,77 | 3 541,77 |  |  |  |
| факт | 3 541,77 | 3 541,77 |  |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* |  |  |  |
| Благоустройство и озеленение | план | 442,3 | 442,3 |  |  |  |
| факт | 442,3 | 442,3 |  |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* |  |  |  |
| Организация и содержание мест захоронения | план | 28,0 | 28,0 |  |  |  |
| факт | 28,0 | 28,0 |  |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* |  |  |  |
| Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | план | 5 790, 0 | 290,0 | 5 500,0 |  |  |
| факт | 5 790,0 | 290,0 | 5 500,0 |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству | план | 4 480,91 | 4 480,91 |  |  |  |
| факт | 4 255,01 | 4 255,01 |  |  |  |
|  | *%* | *95* | *95* |  |  |  |
| **Отраслевые проекты** | план | 724,2 | 188,9 | 535,3 |  |  |
| факт | 724,2 | 188,9 | 535,3 |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области»  Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | план | 553,3 | 66,4 | 486,9 |  |  |
| факт | 553,3 | 66,4 | 486,9 |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |
| Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | план | 170,9 | 122,5 | 48,4 |  |  |
| факт | 170,9 | 122,5 | 48,4 |  |  |
| *%* | *100* | *100* | *100* |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

за 2024 год:

1.Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

1.1. Предоставление э/энергии, обеспечение обслуживания уличного освещения, увеличение протяженности линий уличного освещения, км

Пфit 0,3

Рit = ------= ----- =1

Ппit 0,3

1.2. Борьба с борщевиком Сосновского, га

Пфit 7,8

Рit = ------= ----- =1

Ппit 7,8

1.3 Прочие мероприятия по благоустройству, кол-во

Пфit 5

Рit = ------= -------- = 1

Ппit 5

2. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

4

Ht = ---------------------------------------- x 100=100

4

3. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht 100

Эt = ---- x 100= -------x 100 =100

St 100

14781,3

St= ---------- =98

15007,2

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

значение показателя (Эt) более 100% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.