# IMG495

# **Администрация**

# **Громовского сельского поселения**

## Приозерского муниципального района

##  Ленинградской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «28» февраля 2024 года. № 88

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024 годы» за 2023 год»

В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение от 09 декабря 2021 года № 348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Громовское сельское поселение

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2022-2024гг.» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 384 от 28.12.2021 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 2022-2024гг.» за 2023 год, согласно приложению, к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Глава администрации А.П. Кутузов

Утвержден

постановлением администрации

Громовского сельского поселения

Приозерского муниципального района

Ленинградской области

от 28.02.2024 года № 88

 (Приложение)

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» утверждена постановлением администрации муниципального образования Громовское сельское поселение № 384 от 28.12.2021г. В муниципальную программу вносились изменения, утвержденные постановлениями № 420 от 26.12.2023г.

Цели Муниципальной программы:

- Выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

 - Сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

В качестве задач Программы определены:

- Повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения.

- Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них.

- Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Громовского сельского поселения.

 Источником финансирования Программы являются:

 - бюджет Ленинградской области;

 - бюджет муниципального образования Громовское сельское поселение.

 В Программе на финансирование мероприятий в 2023 году предусмотрено -3 437,1 тыс. руб:

 - за счет бюджета муниципального образования – 3 437,1 тыс. руб.

Профинансировано в объеме 941,7тыс. рублей:

- за счет бюджета муниципального образования - 941,7тыс. руб.

Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2023 год отражена в **Приложении 1** к настоящему отчету.

Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 20234 год отражена в **Приложении 2** к настоящему отчету.

Приложение 1

Целевые показатели муниципальной программы

Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| планируемоена текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог (расчистка, подсыпка) | км | 46,4 | 46,4  | 100 |

Приложение 2

Выполнение плана реализации муниципальной программы

Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.» за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий |  | Финансирование мероприятий  |
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования на 2022-2024гг» | план | 3 437,1 | 3 437,1 |  |  |  |
| факт | 941,7 | 941,7 |  |  |  |
|  | *%* | *27,4* | *27,4* |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования на 2022-2024гг»" | план | 3 437,1 | 3 437,1 |  |  |  |
| факт | 941,7 | 941,7 |  |  |  |
|  | *%* | *27* | *27* |  |  |  |
| МероприятиеМероприятия по содержанию автомобильных дорог | план | 1 668,6 | 1 668,6 |  |  |  |
| факт | 890,0 | 890,0 |  |  |  |
|  | *%* | *53* | *53* |  |  |  |
| МероприятиеМероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог | план | 1 742,5 | 1 742,5 |  |  |  |
| факт | 25,7 | 25,7 |  |  |  |
|  | *%* | *1* | *1* |  |  |  |
| МероприятиеМероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Безопасность дорожного движения" | план | 26,0 | 26,0 |  |  |  |
| факт | 26,0 | 26,0 |  |  |  |
|  | *%* | *100* | *100* |  |  |  |

Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

за 2023 год:

1.Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

1.1. Содержание автомобильных дорог (расчистка, подсыпка), км

 Пфit 46,4

 Рit = ------= ----- =1

 Ппit 46,4

2. Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

 m

 SUM Рit

 1

 Ht = ------- x 100,

 m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

 1

 Ht = ------------- x 100=33

 3

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

 Ht 33

 Эt = ---- x 100= -------x 100 =110

 St

 941,7

 St= ---------- =0,3

 3 437,1

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.