**Информация**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.**

**Финансирование мероприятий муниципальной программы**

**«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2022-2024гг»**

1. Выполнение плана мероприятий

*(ежеквартально нарастающим итогом)*

**за 1 квартал 2023г.**

№ 381 от 28.12.2021г. «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.»

№ 66 от 04.03.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

№ 169 от 17.06.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

№ 182 от 27.06.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

№ 294 от 17.10.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

№ 388 от 29.12.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации МО Громовское сельское поселение «Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы Благоустройство территории муниципального образования Громовское сельское поселение на 2022-2024гг.».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки  мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| планируемое  на текущий год | фактическое  за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства» | **3 010,0** | **964,9** |  |
| 2 | Уличное освещение | **1 250,0** | **420,3** |  |
| 3 | Благоустройство и озеленение | **200,00** | **0,0** |  |
| 4 | Прочие мероприятия по благоустройству | **1 500,00** | **544,6** |  |
| 5 | Организация и содержание мест захоронения | **60,0** | **0,0** |  |
| 7 | Мероприятия по созданию мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов | **311,3** | **0** |  |
| 9 | Осуществление мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновским | **27,5** | **0** |  |
| 10 | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области | **96,9** | **0** |  |
| **Итого по муниципальной программе:** | | **3 445,7** | **964,9** |  |
|  | | | | |