

# **Громовское сельское поселение муниципального образования**

## Приозерский муниципальный район Ленинградской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» декабря 2018 года № 341

«Об утверждениимуниципальной

программы «Устойчивое общественное

развитие в муниципальном образовании

Громовскоесельское поселение на 2019 год»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона Российской Федерации  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 14 декабря 2012 года №95–оз «О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», областным законом  
от 12 мая 2015 года №42-оз «О содействии развитию иных форм местногосамоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений», Федеральным законом  
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,в соответствии со ст. 24, ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 13 июля 2015 г.   
№ 218-ФЗ«О государственной регистрации недвижимости», Положением о бюджетномпроцессе в муниципальном образовании Громовское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным советом депутатов муниципального образования Громовское сельское поселение от 29 ноября 2013г. № 162, администрация муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2019 год».
2. Финансирование мероприятий целевой муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2019 год» производить в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО Громовское сельское поселение на соответствующий финансовый год.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации: Ленинградском областном информационном агентстве (далее «Леноблинформ») [http://www.lenoblinform.ru](http://www.lenoblinform.ru/), разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области [www.admingromovo.ru](http://www.admingromovo.ru).
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования  
   в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Муниципального образования Громовское сельское поселение Кутузова А.П.

Глава администрации А.П. Кутузов

Исп. М.В. Матвеева Тел.: 8-81379-99-470.

Разослано: дело-3, Прокуратура - 1, СМИ – 1.

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации МО Громовское сельское поселение №  от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2019 год».**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2019 год».**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение на 2018 год».  (далее - Программа); |
| Основание для разработки  Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - ст. 24, ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации  - Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 13 июля 2015 г.  № 218-ФЗ«О государственной регистрации недвижимости»;  - Областной закон от 14 декабря 2012 года №95–оз «О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»;  - Областной закон Ленинградской области от 15 января 2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» |
| - Устав МО Громовское сельское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области; |
| - Решение совета депутатов №34 от 30.06.2015 года об утверждении Положения «Об организации деятельности Общественных советов на частях территорий административного центра МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области»;  - Положение об организации деятельности старост, Общественных советов на территории МО Громовское сельское поселение, утвержденное решением совета депутатов МО Громовское сельское поселение от 24.05.2013 года № 151 |
| Заказчик программы | Администрация МО Громовское сельское поселение |
| Представитель Заказчика | Глава администрации МО Громовское сельское поселение Кутузов А.П.. |
| Цель Программы | - активизация местного населения в решении вопросов местного значения;  - создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  - повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельском поселении;  -создание благоприятных условий для постоянного развития малого и среднего предпринимательства;  -создание новых рабочих мест;  -обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства;  - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;  -увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах консолидированного бюджета.  - увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в общем объеме производства;  - увеличение человеческого капитала молодёжи муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области;  - приведение документов территориального планирования и градостроительного зонирования требованиям, отвечающим действующему законодательств;  - внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон в виде описания территориальных зон в координатах характерных точек на территории муниципального образования Громовское сельское поселение. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 год. |
| Источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы составит  5841,9 тыс. рублей, в том числе:  **из бюджета МО Громовское сельское поселение**:  3364,1 тыс. рублей;  **из бюджета Ленинградской области**:  2477,8 тыс. рублей; |
| Подпрограммы муниципальной программы | **Подпрограмма**  «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»;  **Подпрограмма** «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год»  **Подпрограмма** «Молодежь Громовского поселения» на 2019 г.;  **Подпрограмма** «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон муниципального образования Громовское сельское поселение" |
| Основные целевые показатели от реализации Программы | К окончанию реализации программы планируется:  **1**. Повысить уровень обеспеченности поселков детским игровым и спортивным оборудованием: – 100%;  **2**. Отремонтировать грунтовые дороги: – 70%;  **3.** Обустройство уличного освещения – 80%  **4**. Рост и увеличение:  - количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную и правовую поддержку на 5 % ежегодно относительно данных 2018 г.  **5**.Увеличение числа молодёжи, участвующей в мероприятиях по основным направлениям молодёжной политики на 5% ежегодно относительно данных 2018года;  **6**.Увеличение числа молодёжи систематически занимающейся в подростковых молодёжных клубах на 5% ежегодно относительно данных 2018 года;  **7**.Увеличение числа молодёжи, участвующей в выборах на 5% ежегодно относительно данных 2018 года.  **8.** Подготовка изменений в генеральный план.  **9.** Подготовка изменений в правила землепользования и застройки.  **10.** Увеличить количество территориальных зон, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости - 100% (20 территориальных зон). |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Обустройство детского городка (установка игрового оборудования) – 1 шт. 2. Ликвидация несанкционированных свалок – 6шт. 3. Ремонт местных дорог ~450м.кв. 4. Обустройство уличного освещения (светильники) –33 шт. 5. Рост числа поддержанных инициатив от молодёжных объединений на 1 инициативу ежегодно; 6. Увеличение количества реализованных социальных молодёжных проектов: 2019г. – 1 проект; 7. Уменьшение количества правонарушений и в молодёжной среде на 3% ежегодно относительно данных 2018 года. 8. Увеличение числа добровольцев (волонтеров) на 5%; 9. Увеличение посещаемости интернет-ресурсов молодёжной политики.   10. Утверждение изменений в генеральный план  - 1 генеральный план.  11. Утверждение изменений в правила землепользования и застройки – 1 правила землепользования и застройки.  12. Увеличение количества территориальных зон муниципального образования Громовское сельское поселение, сведения о границах которых содержатся в едином государственном реестре недвижимости – 20 территориальных зон. |
| Разработчик Программы | Администрация МО Громовское сельское поселение |
| Основной исполнитель программы | Администрация МО Громовское сельское поселение |
| Руководитель программы | Глава администрации МО Громовское сельское поселение Кутузов А.П. |
| Организация контроля над исполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации МО Громовское сельское поселение.  Контроль над ходом реализации Программы осуществляет глава администрации МО Громовское сельское поселение Кутузов А.П. |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы,**

**текущее состояние, основные проблемы и прогноз её развития**

Решение задач по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию сельских территорий, предусмотренных Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, а также задачи по продовольственному обеспечению населения страны, предусмотренной Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120, требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в стране, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий путем:

1. повышение уровня комфортности условий жизнедеятельности;
2. повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;
3. повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;
4. улучшения демографической ситуации;
5. развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.

На территории муниципального образования располагается 12 населенных пунктов с количеством постоянного населения – 2482 человека.

За последние годы в результате спада сельскохозяйственного производства и ухудшения финансового положения отрасли, изменения организационно – экономического механизма развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.

Сокращение и измельчение сельской поселенческой структуры приводит к обезлюдению и запустению сельских территорий, выбытию из оборота продуктивных земель сельскохозяйственного назначения, что угрожает не только продовольственной, но и геополитической безопасности России.

Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского уровня.

Решение проблемы социального развития села является важной составной частью процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, повышению благосостояния сельского населения.

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация Программы, относятся сложная демографическая ситуация, обезлюдение сельских территорий, низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой.

Развитие малого бизнеса в экономике поселения также играет немаловажную роль, особенно в таких сферах, как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, услуги автотранспорта и автосервиса, формацевтия, сельский туризм.

В целом это огромный резерв экономики поселения.

В целях реализации мероприятий данного раздела запланировано выделение средств на расходные материалы, связанные с оказанием безвозмездных информационных, консультационных, образовательных услуг представителям социально не защищенных слоев населения, молодежи и субъектам малого предпринимательства.

**2. Основные цели и задачи Программы.**

Основными целями Программы являются:

1. создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;
2. активизация местного населения в решении вопросов местного значения;
3. повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда;
4. сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы антропогенных и природных ландшафтов.

Основными задачами Программы являются:

1. благоустройство сельских населенных пунктов;
2. усиление противопожарной безопасности населенных пунктов.

**3. Сроки реализации Программы.**

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2019 году.

**4. Основные мероприятия Программы.**

Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство территории сельских населенных пунктов, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и комфортного проживания и приложения труда граждан (приложения).

**5. Ресурсное обеспечение и механизм реализации Программы.**

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области, бюджета администрации МО Громовское сельское поселение и трудового участия населения.

 Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

  Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

-экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

-подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

-корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

-мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов, договоров между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, объектов коммунальной инфраструктуры.

Распределение  объемов финансирования, по этапам и объектам ремонтов осуществляются муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией.

**6. Ожидаемые результаты реализации Программы.**

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

**7. Оценка эффективности Программы.**

Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов (далее – система индикаторов). Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный период, равный году, с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

В результате реализации Программы будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

Для расчета эффективности реализации программы используются индикаторы и показатели отчета о реализации программы.

В качестве критериев оценки результативности реализации программы используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности программы оценивается по каждому целевому показателю в год по формуле:

Пфit

Pit = ---------

Ппit

где Pit - результативность достижения характеризующая ход реализации программы

Пфit – фактическое значение показателя программы

-Ппit – плановые значения показателя программы

Интегральная оценка результативности программы в год определяется по следующей формуле:

m

SUMPit

1

Ht = -----------

m

где Ht - интегральная оценка эффективности программы

m- количество показателей программы

SUMPit - индекс результативности

Эффективность реализации программы определяется как соотношение оценки результативности программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ----х 100

St - уровень финансирования программы в год.

где Эt - эффективность программы в год

Ht - интегральная оценка эффективности

St - уровень финансирования программы в год.

**Подпрограмма «Молодежь Громовского поселения»**

**на 2019 г.**

1. **Характеристика текущего состояния молодёжной среды в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

В настоящее время на территории муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области проживает 452 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет (17,9% численности населения).

Молодежная политика является одним из приоритетных направлений деятельности администрации муниципального образования Громовское сельское поселение. Она реализуется администрацией муниципального образования Громовское сельское поселение при участии молодежных и детских общественных объединений, неправительственных организаций, иных юридических и физических лиц.

Для стабильного развития молодёжной политики на территории МО Громовское сельское поселение необходимо активизировать работу органов молодёжного самоуправления.

1. **Приоритеты и цели муниципальной молодёжной политики в муниципальном образовании Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

Приоритетом муниципальной Программы является максимальное вовлечение молодёжи МО Громовское сельское поселение к ведению здорового образа жизни, идеям гражданско-патриотического воспитания и к развитию творческих и профессиональных навыков. Для этого важно в самые короткие сроки создать эффективную систему работы с молодёжью. В рамках муниципальной Программы необходимо:

1. **Стимулировать молодёжь к ведению здорового образа жизни.** Высокая физическая активность должна стать общепринятым и массовым явлением, а употребление алкоголя, табака и наркотиков в молодёжной среде должно встречать резкую отрицательную реакцию. Данная задача достигается через:

* Организацию и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения молодёжи, пропаганду здорового образа жизни;
* Организацию работы с молодёжью по месту жительства;
* Поддержку молодёжных инициатив в области пропаганды здорового образа жизни;

1. **Формировать устойчивую гражданскую позицию у молодёжи.** Молодёжь МО Громовское сельское поселение должна стать достойным носителем культуры и истории. Особенно важно территориально ориентировать молодёжь, направлять на развитие своей малой родины. Данная задача достигается через:

* Стимулирование общественно-политической активности молодёжи;
* Развитие добровольчества (волонтёрства);
* Проведение общественно-политических мероприятий.

1. **Создавать условия для самореализации молодёжи.** Важно с раннего возраста готовить молодёжь к тому, что успеха в жизни каждому необходимо добиваться самостоятельно и активно пользоваться теми инструментами, которые созданы обществом для саморазвития. Необходимо находить возможности для реализации таланта на территории своего поселения и района. Все имеющиеся возможности на территории муниципального образования должны быть доступны для местной молодёжи. Данная задача достигается через:

* Стимулирование участия молодёжи МО Громовское сельское поселение в районных, региональных и федеральных проектах и мероприятиях;
* Поддержку местных молодёжных инициатив;
* Участие молодёжи, достигшей наибольших творческих успехов, в мероприятиях районного, областного, федерального и международного уровней в сфере молодёжной политики;

1. **Развивать инфраструктуру в сфере молодёжной политики.** Для реализации поставленных задач важно развивать имеющуюся систему работы с молодёжью. Данная задача достигается через:

* Стимулирование развития деятельности Совета молодёжи;
* Стимулирование создания объектов молодёжной политики в МО Громовское сельское поселение;
* Методическую помощь по организации работы молодёжных объединений;
* Информирование о развитии молодёжной политики;
* Поддержку мероприятий молодёжных общественных объединений;
* Проведение работы с детьми и молодежью по месту жительства.

1. **Прогноз конечных результатов муниципальной программы**
2. Рост числа поддержанных инициатив от молодёжных объединений на 1 инициативу ежегодно;
3. Увеличение количества реализованных социальных молодёжных проектов: 2019г. – 1 проект.
4. Уменьшение количества правонарушений в молодёжной среде на 3% ежегодно относительно данных 2018 года.
5. Увеличение числа добровольцев (волонтеров) на 5%;
6. Увеличение посещаемости интернет-ресурсов молодёжной политики.
7. **Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей**

**Срок реализации муниципальной Программы:** Программа «Молодёжь Громовского поселения» реализуется в период с 2019г.

1. **Перечень основных мероприятий**

5.1. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в МО Громовское сельское поселение.

|  |  |
| --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий** |
|  | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения молодёжи, пропаганду здорового образа жизни; |
|  | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде |
|  | Развитие добровольчества (волонтёрства); |
|  | Проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодёжной среде; |
|  | Проведение общественно-политических мероприятий; |
|  | Стимулирование участия молодёжи МО Громовское сельское поселение в районных, региональных и федеральных проектах и мероприятиях; |
|  | Поддержка местных молодёжных инициатив; |
|  | Стимулирование развития деятельности Совета молодёжи; |
|  | Информирование о развитии молодёжной политики; |
|  | |

1. **Основные меры правового регулирования**

Муниципальная программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

* Федеральный закон от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
* Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
* Постановление Верховного совета Российской Федерации от 3 июня 1993 года №5090-1 «Об основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации»;
* Закон Ленинградской области от 23 ноября 2011 г. №105-оз «О государственной молодежной политике в Ленинградской области»;
* Устав муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области;

1. **Перечень и краткое описание муниципальных программ и подпрограмм**

Муниципальная программа «Молодёжь Громовского поселения» не содержит подпрограмм и взаимодействует со следующими программами:

* Подпрограмма «Молодежь Ленинградской области на 2017-2021 годы»
* Государственная программа Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области».

1. **Описание мер муниципального регулирования**

* **Специалист администрации муниципального образования Громовское сельское поселение** отвечает за организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в МО Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, исполнение и корректировку Программы.
* **Совет молодёжи при главе администрации муниципального образования Громовское сельское поселение** участвует в формировании и реализации молодёжной политики на территории МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

**12. Анализ рисков реализации Программы и описание мер по минимизации их негативного влияния**

В ходе реализации мероприятий программы могут возникнуть риски, связанные с возможными ошибками в выборе приоритетных проектов и мероприятий, а также риски в связи с недостаточным учетом инерционности показателей, характеризующих результаты реализации программы. Возможны также риски, связанные с недостаточной оценкой бюджетных средств, необходимых для достижения поставленных целей.

Оценка данных рисков - риски средние.

Управление рисками предполагает проведение мероприятий по мониторингу, своевременному обнаружению и оценке влияния рисков.

**Подпрограмма «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования,  
внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений  
о границах территориальных зон муниципального образования Громовское сельское поселение"**

**1. Общая характеристика, состояние, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы**

Градостроительная деятельность осуществляется в виде территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, обеспечивающих устойчивое развитие территорий путем сбалансированного учета сложившихся на них экологических, экономических, социальных, инженерно-технических факторов.

Генеральный план муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 137 от 14.12.2012 г.

Правила землепользования и застройки муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утверждены решением Совета депутатов муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 139 от 24.12.2012 г.

В связи с социально-экономическим развитием муниципального образования Громовское сельское поселение необходима актуализация сведений в документах территориального планирования. В генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования, утверждённых в 2012 году, необходимо внесение изменений в части уточнения границ населенных пунктов, границ территориальных зон, градостроительных регламентов  
с учетом действующего законодательства.

Подготовка проекта генерального плана осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации" и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном статьями 31 и 32 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации".

Согласно статье 10 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" в реестр границ вносятся сведения о территориальных зонах, описание местоположения границ населенных пунктов, а также реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов и реквизиты решений органов государственной власти или органов местного самоуправления об утверждении правил землепользования и застройки.

Согласно статье 19 218-ФЗ, органы местного самоуправления, уполномоченные на утверждение карты-плана территории, обязаны направить в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и карту-план территории посредством отправления в электронной форме.

Однако, на практике, из-за дефицита местного бюджета, документы для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о территориальных зонах органами местного самоуправления не готовятся и не направляются.

По информации ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской области на 01.10.2018 года в государственном кадастре недвижимости не имеется сведений о границах территориальных зон на территории муниципального образования Громовское сельское поселение.

Наличие в государственном кадастре недвижимости сведений о границах территориальных зон позволит:

- обеспечить доступность и прозрачность государственного учета объектов недвижимости на территории муниципального образования Громовское сельское поселение;

- существенно увеличить доходную часть местного бюджета, так как при расчете кадастровой стоимости земельных участков, входящих в состав границ населенного пункта, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, будет применен удельный показатель, который значительно выше, чем для остальных категорий земель;

- уменьшить количество судебных разбирательств по земельным спорам за счет исключения неправомерных случаев предоставления земельных участков за пределами установленной границы населенного пункта и территориальных зон;

- повысить инвестиционную привлекательность муниципального образования Громовское сельское поселение в результате вовлечения в хозяйственный оборот земель частной собственности и повышения фактора целевого использования земель;

Решение вопроса актуализации генерального плана и правил землепользования и застройки, внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон муниципального образования Громовское сельское поселение программным методом представляется наиболее оптимальным. Указанный метод отвечает задаче формирования бюджетов в "программном" формате, позволит увязать между собой конкретные результаты, мероприятия и объемы финансирования, необходимые для достижения намеченных целей.

**2. Цели, задачи, сроки реализации**

Основными целями подпрограммы является обеспеченность территории муниципального образования Громовское сельское поселение актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, увеличение количества территориальных зон, сведения о которых внесены в единый государственный реестр недвижимости в виде координатного описания, а также пополнение федерального фонда пространственных данных, обеспечивающего индивидуализацию и идентификацию объектов недвижимости на территории муниципального образования Громовское сельское поселение.

Для достижения указанных целей решается задача по подготовке документации по внесению изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки, подготовке землеустроительной документации, содержащей необходимые для внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ территориальных зон.

Решение указанной задачи осуществляется посредством проведения землеустроительных работ по описанию местоположения границ территориальных зон, результатом которых является подготовка карты (плана), содержащей координаты характерных точек границ территориальных зон.

Срок реализации подпрограммы – 2019 год

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Основные мероприятия муниципальной программы:

1. Подготовка документации по внесению изменений в генеральный план.

2. Подготовка документации по внесению изменений в правила землепользования и застройки.

3. Подготовка землеустроительной документации по описанию местоположения границ территориальных зон.

Основные мероприятия Программы представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целевых показателей Программы, повышению инвестиционной привлекательности муниципального образования Громовское сельское поселение.

Реализация подпрограммы осуществляется в один этап в 2019 году.

В течение всего периода реализации программы осуществляется подготовка документации по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселения и по описанию местоположения границ территориальных зон.

В течение всего периода реализации подпрограммы осуществляется подготовка документации по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования Громовское сельское поселение, подготовка землеустроительной документации по описанию местоположения границ территориальных зон.

**4. Нормативно-правовое обеспечение подпрограммы**

Правовая поддержка программы осуществляется на основании законодательной базы Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и муниципального образования Громовское сельское поселение.

Разработка и принятие нормативно правовых актов и проектов нормативных правовых актов, для реализации подпрограммы не требуется, поскольку на сегодняшний день разработаны и утверждены документы территориального планирования на территории муниципального образования Громовское сельское поселение.

**5.** **Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы**

Необходимый объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы составит  
300,00 тысяч рублей за счет муниципального бюджета муниципального образования Громовское сельское поселение, в том числе по мероприятиям:

Внесение изменений в генеральный план - 100,0 тысяч рублей.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки - 100,00 тысяч рублей.

Подготовка землеустроительной документации, содержащей необходимые для внесения в единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ территориальных зон - 100,00 тысяч рублей.

Объем финансирования программы и источников финансирования приведен в приложении.

6. **Механизм реализации подпрограммы**

Программа реализуется путём проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями (План мероприятий представлен в приложении).

Руководство реализацией подпрограммы осуществляет руководитель программы – администрация муниципального образования Громовское сельское поселение.

Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет администрация муниципального образования Громовское сельское поселение. Она несет ответственность за своевременное и качественное исполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств бюджета, выделяемых на их реализацию.

Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение обеспечивает мониторинг и контроль за ходом реализации программных мероприятий, готовит предложения по объёмам и источникам финансирования программных мероприятий, по мере необходимости готовит предложения по корректировке перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, отдельные их показатели, а также механизм реализации программы, разрабатывает и вносит в установленном порядке и в установленные сроки предложения о принятии правовых актов, необходимых для выполнения программы.

**7. Оценка эффективности муниципальной подпрограммы**

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ.

Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i - го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i - го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i - му показателю [<1>](consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D) в год t;

m - количество показателей Программы.

--------------------------------

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

значение показателя (Эt) от 90 до 110 % - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

значение показателя (Эt) более 110 % - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) от 50 до 90 % - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.

В случае, если эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной или Программа реализуется неэффективно по итогам ежегодной оценки, формируется соответствующее заключение о внесении изменений в Программу или о досрочном прекращении реализации Программы.

Основные показатели, отражающие эффективность реализуемых мероприятий, отражены в приложении к муниципальной программе (Целевые показатели муниципальной подпрограммы).

Показатели эффективности:

Внесение изменений в генеральный план муниципального образования Громовское сельское поселение:

2019 год – 1.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Громовское сельское поселение:

2019 год – 1.

Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон:

2019 год - 20 территориальных зон.

**Приложение №1**

**План мероприятий**

**муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение**

**на 2019 год». Мероприятия по разделу**

**«Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Областной закон** | **Сфера деятельности** | | **Мероприятия** | | | **Территориальная принадлежность (муниципальное образование)** | | **Срок финансирования мероприятия год** | | | **Планируемые объемы финансирования**  **( тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия)** | | | | | | | | | | | | | **Индикаторы реализации (целевые задания)** | | **Код раздела, подраздела расходов бюджета** | | | **Код вида расходов бюджета** |
| **Всего тыс.руб.** | | | **в том числе** | | | | | | | | | |
| **Федеральный бюджет тыс руб.** | | | **Областной бюджет тыс.руб.** | | | **Местные бюджеты тыс.руб.** | | | **Прочие источники** |
| 1 | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | 12 | | 13 | | | 14 |
|  | **Благоустройство** | | Обустройство уличного освещения в п. Красноармейское | | | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | | 2019 | | | 379,9 | | |  | | | 342,2 | | | 37,7 | | |  |  | |  | | |  |
| Ремонт (отсыпка, профилирование) поселковых грунтовой дороги п. Красноармейское | | | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | | 2019 | | | 300,00 | | |  | | | 270,00 | | | 30,00 | | |  |  | |  | | |  |
| Обустройство уличного освещения в п. Приладожское | | | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | | 2019 | | | 273,4 | | |  | | | 259,7 | | | 13,7 | | |  |  | |  | | |  |
| Обустройство уличного освещения в п. ст. Громово | | | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский  муниципальный район | | 2019 | | | 80,00 | | |  | | | 72,00 | | | 8,00 | | |  |  | |  | | |  |
| Установка детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм в п. Яблоновка | | | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский  муниципальный район | | 2019 | | | 99 | | |  | | | 89 | | | 10 | | |  |  | |  | | |  |
| Установка детского игрового оборудования и малых архитектурных форм п. ст. Громово ул. Строителей у д.8 | | | МО Громовское сельское поселение МО Приозерскиймуниципальный район | | 2019 | | | 500 | | |  | | | 236,1 | | | 263,9 | | |  |  | |  | | |  |
| Установка металлических ограждений в п. ст. Громово ул. Строителе д. 3-6 | | | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | |  | | | 200 | | |  | | | 180 | | | 20 | | |  |  | |  | | |  |
|
| Итого: | | | | | | | | | | | **1832,3** | | |  | | | **1449,0** | | | **383,3** | | |  |  | |  | | |  |
| **Областной закон** | | **Сфера деятельности** | | **Мероприятия** | **Территориальная принадлежность (муниципальное образование)** | | **Срок финансирования мероприятия год** | | | **Планируемые объемы финансирования**  **( тыс. рублей в ценах года реализации мероприятия)** | | | | | | | | | | | | | | | **Код раздела, подраздела расходов бюджета** | | | **Код вида расходов бюджета** | | |
| **Всего руб.** | | | **в том числе** | | | | | | | | | | | |
| **Федеральный бюджет руб.** | | | **Областной бюджет руб.** | | **Местные бюджеты руб.** | | | **Прочие источники** | | | |
| 1 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | | | 11 | | | | 13 | | | 14 | | |
| Областной закон Ленинградской области от 15.01.2018г. № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» | |  | | Ремонт (асфальтобетонное покрытие) поселковой дороги по ул. Сиреневая в п. Громово Приозерского района Ленинградской области | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | | 2019 | | | 284,9 | | |  | | | 648,8 | | 2200,8 | | |  | | | |  | | |  | | |
|  | | Ремонт внутри поселковых грунтовых дорог пос. Громово | МО Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район | | 2019 | | | 400 | | |  | | | 380 | | 20 | | |  | | | |  | | |  | | |
| **ИТОГО** | | | | | | | | | **3249,6** | | |  | | | **1028,8** | | | | **2220,8** | | |  | |  | | |  | | |

**Муниципальная программа**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области**

**на 2019 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование объекта, мероприятия | Территориаль- наяпринад-  лежность | Срок  финан- сиро-  вания меро-  прия-  тия,  год | Планируемые объемы финансирования  (тыс. рублей в ценах года реализации  мероприятия) | | | | | Индика- торы  реали-  зации (целе-  вые  зада-  ния) | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Распорядитель (получатель)  бюджетных  средств |
| всего | в том числе | | | |
| феде- ральный бюджет | обла- стной бюджет | местные бюджеты | прочие  источ- ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | мероприятия | Муниципальное образование Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2019 |  |  |  | 10,0 |  |  | Администрация муниципальное образование Громовское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области |  |
|  | **Итого** |  |  |  |  |  | **10,0** |  |  |  |  |

**ПЛАН**

«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Громовское сельское поселение

на 2019 год». Мероприятия по разделу

**«МОЛОДЕЖЬ Громовского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках направления.** | **Ответственный исполнитель** | **Срок**  **реализации** | **Финансирование**  **(тыс.руб.)** | **В том числе:** |
|  | **1** | **2** | **3** | **5** | **6** |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| Прочие источники |  |
| 3. | проведение общественно политических мероприятий | Администрация МО Громовское сельское поселение | 2019 г. | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| Прочие источники |  |
| 4. | Развитие добровольчества (волонтерства) | Администрация МО Громовское сельское поселение | 2019 г. | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Местный бюджет | 20,0 |
| Прочие источники |  |
| 5. | Стимулирование участия молодежи МО Громовское сельское поселение в районных, региональных и федеральных проектах и мероприятиях | Администрация МО Громовское сельское поселение | 2019 г. | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Местный бюджет | 10,0 |
| Прочие источники |  |
| 6. | Поддержка местных молодежных инициатив | Администрация МО Громовское сельское поселение | 2019 г. | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Местный бюджет | 90,0 |
| Прочие источники |  |
| 7. | Информирование о развитии молодежной политики | Администрация МО Громовское сельское поселение | 2019 г. | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Местный бюджет |  |
| Прочие источники |  |
|  |  |
| 8. | Стимулирование развития деятельности Совета молодежи | Администрация МО Громовское сельское поселение | 2019 г | Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Местный бюджет | **30,0** |
| Прочие источники |  |
|  | **ИТОГО:** |  | | **Федеральный бюджет** |  |
| **Областной бюджет** |  |
| **Местный бюджет** | **150,0** |
| **ВСЕГО:** | **150,0** | |

**План**

**мероприятий по реализации муниципальной подпрограммы «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон муниципального образования Громовское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (структурное подразделение, должность) | Срок | | Финансирование (тыс.руб.) |
| начала реализации | окончания реализации |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная подпрограмма «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон муниципального образования Громовское сельское поселение на 2019 год», в т.ч. | Администрация муниципального образования Громовское сельское поселение | 2019 | 2019 | 300  (местный бюджет) |
| - внесение изменений в генеральный план |  | 2019 | 2019 | 100  (местный бюджет) |
| - внесение изменений в правила землепользования и застройки |  | 2019 | 2019 | 100  (местный бюджет) |
| - внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон |  | 2019 | 2019 | 100  (местный бюджет) |

**Целевые показатели**

**муниципальной подпрограммы «Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования, внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон муниципального образования Громовское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование  целевого показателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения целевых показателей | Базовые значение  целевого показателя  (2018 год) |
| По итогам 2019 года |  |
| 1. | Внесение изменений в генеральный план поселения | единиц | 1 | - |
| 2. | Внесение изменений в правила землепользования и застройки поселения; | единиц | 1 | - |
| 3. | Внесение в единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон | единиц | 20 территориальных зон | 0 |